## Slide 1: 산업안전보건위원회 회의 자료
2026년 4분기 정기회의
안건 보고 · 심의·의결 · 후속 조치
사업장
예: (주)○○ 2공장
일시
2026. 10. 00 (요일) 14:00
장소
본관 2층 대회의실
위원장
소속 · 성명
간사
안전관리자 · 성명
근로자위원 · 사용자위원 같은 수
각 과반수 출석으로 개의
정기회의는 분기마다
회의록은 2년간 보존
Notes: 표지: 회차·사업장·일시·장소·위원장·간사를 바꿔 쓰세요. 정기회의는 분기마다 위원장이 소집합니다(시행령 제37조제1항).

## Slide 2: 위원 출석 및 오늘의 안건
작성 | 검토 | 승인
위원 출석 현황
구분 | 위원 수 | 출석 | 과반
사용자위원 | 3명 | 3명 | 충족
근로자위원 | 3명 | 2명 | 충족
근로자위원·사용자위원 각 과반수 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수 찬성으로 의결합니다(시행령 제37조제2항). 대리 출석자가 있으면 성명을 함께 적습니다.
참석 위원 명단
예: 사용자 — 공장장, 안전관리자, 보건관리자 / 근로자 — 근로자대표, 명예산업안전감독관, 근로자위원
심의·의결 안건 (법 제24조제2항)
1
산업재해 예방계획의 수립
심의
2
안전보건관리규정의 작성 및 변경
심의
3
안전보건교육
심의
4
작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선
보고
5
근로자의 건강진단 등 건강관리
보고
6
산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지
보고
7
중대재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립
보고
8
유해·위험 기계·기구·설비 도입 시 안전·보건조치
보고
9
그 밖에 근로자의 안전·보건 유지·증진에 필요한 사항
보고
Notes: 오른쪽 안건 목록은 법 제24조제2항의 심의·의결 사항입니다. 이번 회의에서 다룰 안건만 남기고 '심의/보고' 표시를 바꾸세요.

## Slide 3: 지난 회의 의결사항 이행 확인
의결사항
0 건
이행 완료
0 건
진행 중
0 건
미이행
0 건
No. | 지난 회의 의결사항 | 담당 | 기한 | 이행 결과 | 상태
1 | 하반기 지게차·보행자 동선 분리 (예산 500만원) | 물류팀 | 10. 31 | 보행 통로 펜스 설치 완료, 바닥 구획선 재도색 | 완료
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
Notes: 지난 회의록의 의결사항을 옮겨 적고 이행 결과를 확인합니다. 미이행 건은 사유와 새 기한을 '후속 조치' 장에 다시 적으세요.

## Slide 4: 산업재해 · 아차사고 현황
산업재해
0 건 (이번 분기)
아차사고 보고
0 건
순회점검 지적
0 건
지적 조치율
0 %
Chart: 분기별 재해·아차사고 건수 (예시 숫자 — 차트 우클릭 → 데이터 편집)
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기
산업재해 | 1 | 0 | 1 | 0
아차사고 | 3 | 5 | 4 | 6
산업재해 통계의 기록·유지는 위원회 심의·의결 사항입니다(법 제24조제2항). 재해 유형·원인별로 나눠 보면 다음 분기 예방계획이 구체적으로 나옵니다.
Notes: 차트를 우클릭 → [데이터 편집]에서 실제 건수로 바꾸세요. 왼쪽 숫자 카드도 함께 고칩니다.

## Slide 5: 안건 1 산업재해 예방계획의 수립
심의·의결
보고 내용
예: 하반기 지게차·보행자 충돌 위험 감소 — 하역장 보행 통로 펜스 분리(500만원), 후방 감지기·경광등 설치(지게차 6대), 신호수 배치 기준 마련
위원 의견
예: 근로자위원 — 야간 하역 시 조명도 함께 개선 요청 / 사용자위원 — 조명 추가는 이번 예산에 포함하기로 함
의결 결과
원안 의결
원안 의결 · 수정 의결 · 보고 · 보류 · 의결하지 못함 중 하나로 바꾸세요
찬성
0명
반대
0명
담당
부서 · 성명
이행 기한
2026. 00. 00
Notes: 안건마다 이 장을 복제(Ctrl+D)해 씁니다. 의결하지 못했거나 해석·이행 방법에 의견이 다르면 노사 합의로 정한 중재기구 등 법 제25조 절차를 따릅니다.

## Slide 6: 위험성평가 · 개선 결과 보고
개선 전
개선 후
유해·위험요인
예: 컨베이어 회전부 방호덮개가 없어 점검·청소 중 손이 말려 들어갈 위험
감소대책 · 결과
예: 고정식 방호덮개 설치, 덮개 열면 설비가 멈추는 연동장치 — 위험성 12(높음) → 4(낮음)
위험성 등급별 개선 현황
Chart: 
| 매우 높음 | 높음 | 보통 | 낮음 이하
개선 전 | 1 | 4 | 7 | 12
개선 후 | 0 | 1 | 4 | 19
Notes: 왼쪽 사진은 우클릭 → [그림 바꾸기]. 오른쪽 차트는 위험성평가표의 등급별 건수(개선 전·후)로 바꾸세요(예시 숫자).

## Slide 7: 의결사항 후속 조치 · 다음 회의
No. | 조치 사항 | 담당 | 기한 | 근로자 공지 방법
1 | 하역장 보행 통로 펜스·조명 설치 | 물류팀 | 11. 30 | 게시판 · TBM
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
다음 정기회의
2027. 01. 00 (요일) 14:00
장소: 본관 2층 대회의실
회의 결과 알리기
위원장은 회의 결과를 사내방송·사내보·게시·정례조회 등으로 근로자에게 신속히 알립니다(시행령 제39조). 회의록은 2년간 보존합니다(법 제164조).
Notes: 의결사항마다 담당·기한을 정하고, 다음 회의의 '이행 확인' 장으로 옮깁니다.

## Slide 8: 양식 사용 방법
01
안건 장 늘리기
'안건 1' 장을 선택하고 Ctrl+D로 복제해 안건 수만큼 늘립니다. 제목의 안건 번호·이름을 바꾸세요.
02
숫자 · 차트 바꾸기
차트를 우클릭 → [데이터 편집]에서 실제 건수로 바꿉니다. 회색 기울임 글씨는 예시이니 지우고 쓰세요.
03
회의록과 함께
회의 내용은 SafePlum 산업안전보건위원회 작성기에서 회의록·개최 공고·결과 보고서로 바로 만들 수 있습니다.
04
보고 · 보관
[파일] → [내보내기] → PDF로 저장해 위원에게 배포하고 회의록과 함께 보관합니다.
회의록 작성기 safeplum.com/tools/committee — 위원 출석·과반 확인, 안건별 의결, 후속 조치, 개최 공고까지 자동 정리. 이 장은 배포 전에 지우세요.